桐城市烈士陵园提升改造工程

土石方工程专业分包

（工程招标编号：JKQJT-202505）

招

标

文

件

| 招标单位 | 桐城市天正控股集团有限公司 |
| --- | --- |
| 招标组织 部 门 | 桐城经开区建设投资集团有限公司招投标领导小组办公室 |
| 日 期 | 2025年 1 月 16 日 |

一、招标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 桐城市烈士陵园提升改造工程土石方工程专业分包 |
| 2 | 建设地点 | 桐城市文昌街道 |
| 3 | 建设规模 | 场地土石方、各单体土石方挖、填、运，土方开挖约2700m3，石方开挖约9600m3，回填方约1950m3 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 质量标准 | 达到相关验收规范的合格标准。 |
| 6 | 询价范围 | 建设规模所有的内容 |
| 7 | 工期要求 | 工期30天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格先审。 |
| 10 | 投标有效期 | 为日90历天（从投标截至之日算起） |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金为 贰万元整（￥20000.00元），中标后直接转为履约保证金（不足部分签定合同前缴齐） |
| 12 | 踏勘现场 | 各投标人自行踏勘，询价单位只提供现有条件。 |
| 13 | 投标报价文件提交地点及截至时间 | 收件人： 胡良飞 地点：桐城经开区建设投资集团有限公司二楼大会议室 时间： 2025年 1 月 22 日15:00时分 |
| 14 | 开标时间 | 开始时间：2025年 1月 22日15:00时分 地点：桐城经开区建设投资集团有限公司二楼大会议室 |

二、招标文件

桐城天正控股集团有限公司中标了安庆公共资源交易平台2024年4月25日公开招标的桐城市烈士陵园提升改造工程项目。天正控股现对桐城市烈士陵园提升改造工程土石方工程专业分包进行公开招标，择优施工单位，欢迎符合条件的投标人参与投标。

- 项目名称：桐城市烈士陵园提升改造工程土石方工程

- 招标人：桐城市天正控股集团有限公司。

四、招标内容：

1、标段划分：本次招标分为1标段，拟选择1个中标人。

2、本次招标工程内容：场地土石方、各单体土石方挖、填、运，具体见工程量清单所列示的全部内容。土方开挖约2700m3，石方开挖约9600m3，回填方约1950m3，最终以实际完成工程量按实结算。

3、工程建设地点：桐城市文昌街道

五、工程造价：本工程预算审计价总价为 1058942.64元，其中暂列金约46006.26元、专业工程暂估价为10000元。预算总价下浮 8.05%为最高投标限价为978206元（其中暂列金，专业工程暂估价不下浮，专业工程暂估价最终结算时按下浮8.05后中标价同比例下浮）。

六、 提供9%税票。

七、报价方式：按总价报价。

八、投标人资格要求：投标人应同时具备下列条件，在评标阶段的资格审查中必须全部满足：

1、有土石方工程专业承包资质

2、法人资格要求：有效营业执照、开户许可证（或基本户证明）。

3、法人资格要求：独立法人、具有营业执照及税务登记证、一般纳税人证明。

4、资质、证书类要求：营业执照、资质要求必须具有土石方工程专业承包贰级以上含贰级、有效期内的安全生产许可证。

5、本项目是否接受联合体投标：不接受。

6、投标单位须具有独立法人资格且具备相应资质投标企业未处于被责令停业、投标资格被取消、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标、严重违约或违规使用农民工、拖欠农民工工资以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

九、资格审查方式：本工程对报价单位的资格审查采用资格先审。投标单位于2025年1月21日17时前提交资格审查文件，逾期提交拒收。招标单位和招标办对所有资格文件进行资格审查，资格审查通过招标单位和招标办认可后方可投标及交纳质保金。开标现场对投标单位的资格进行复查，不符合要求的，退回投标文件。资格审查文件提交地点：桐城经开区建设投资集团有限公司五楼招投标办公室。联系人：胡先生13865108771

十、无效投标的情形：

1．未能提供合格的资格文件；

2．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

3．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术要求的；

4．投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

5．评标委员会认为其他不合理情况的；

6．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十一、工程工期：施工总工期30日历天。

十二、质量标准：合格。

十三、付款方式：工程竣工验收合格后，支付至合同价款85%，待甲方与业主结算后，甲方出具结算书后付至结算价(结算书的结算价) 的97%；剩余工程款 3%作为工程质保金自验收合格之日满贰年后无质量问题一次性付清(不计息)。

十四、投标保证金及退还：投标保证金为人民币贰万元整（￥20000.00元整），中标后直接转为履约保证金（不足部分签定合同前缴齐）。投标人在报价截止时间前须将保证金从投标人基本账户缴至桐城市天正控股集团有限公司账户，不得从其他账户转入。保证金须在报价截止时间前到达指定账户，否则不接收报价函。保证金的退还：未中标的投标保证金一星期内退还。（不计息）

收款人名称：桐城市天正控股集团有限公司

开户银行：安徽桐城农商银行文都支行

账  号：20000211916010300000059

注：转帐时须备注项目名称。

十五、履约保证金及退还：人民币贰万元整（￥20000.00元），中标单位投标保证金自动转为履约保证金，差额部分开标后三个工作日补齐。工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

十六、投标报名及招标文件获取、答疑澄清：

1、凡有意参加投标并符合资格要求投标单位，请于2025年1月16日至2024年1月22日自行在桐城经开区建设投资集团有限公司网站下载。具体流程如下：登陆桐城经开区建设投资集团有限公司网站（http://tc-house.com.cn/zhaobiao），进入“招标采购项目”模块，下载招标文件进行线下投标。

2、如有招标答疑、补遗、澄清或修改，招标人将于招标文件规定的时间在桐城经开区建设投资集团有限公司网站补遗澄清栏发布，请投标人在开标前自行查阅并下载打印装订在投标文件中，否则所造成的一切后果包括但不限于作无效标处理等，由投标人自行承担。

十七、投标文件提交时间、地点：投标文件提交截止时间2025年1月22日下午15时提交到桐城经开区建投集团五楼招投标办公室逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

十八、开标时间及地点：投标文件提交截止时间的同一时间在桐城经开区建投集团五楼招投标办公室进行。请各投标单位准时参加。

十九、评标方法：本次本次招标采用三轮报价竞价方式进行，第二轮有效报价为低于第一轮最低报价，超过第一轮最低报价的均为无效报价；第三轮有效报价为低于第二轮最低报价，超过第二轮最低报价的均为无效报价。第三轮报价结束，报价最低为中标候选人。由招标评标委员会成员、评标委员会对中标候选人的经济基础、组织管理协调能力、等各项因素进行综合考虑，确定中标人候选人，报集团公司党委会批准后正式确定为中标人。对未中标候选人不作解释。

二十、投标文件编制格式：投标文件应包括独立法人、有效营业执照及基本户证明文件，相应资质证明，具体格式不作要求。

二十一、招标失败：符合投标条件的报价单位不足三家，桐城经开区建设投资集团有限公司招投标领导小组办公室则重新组织询价招标。

二十二、信访投诉：本工程招投标过程中若发现违规违纪行为，请及时以书面（或电话）反馈至桐城经开区建设投资集团有限公司纪检组。联系人：陈先生；联系电话：13956533076

招标单位： 桐城市天正控股集团有限公司

2025年1月16日

附件1：桐城市烈士陵园提升改造工程土石方工程

投标报价书（第   次报价）

致：桐城市天正控股集团有限公司

经踏勘项目现场，以及审查招标文件及其所有组成文件、补充文件后，我方愿以总价人民币（大写）                元     (小写￥          )的投标价格完成工程的施工。

如果我方的投标被接纳，我方保证在规定时间内完成和交付本合同规定的全部工程；

我方确认所提供的投标价格已充分考虑了工地周围环境、交通道路、现场条件、招标文件及其所有组成文件、工程质量标准、工期要求、施工措施、安全文明措施、成本投入、材料价格变动因素、施工不可预见费(招标人认可的工程价款变更除外)等各种内、外部因素对报价的影响；

我方同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用；

我方知道，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低或其它任何投标函，且无需作任何解释；

我方同意在从规定的投标截止日起按照投标须知规定的投标有效期遵守本投标书。在此期限届满之前, 本投标书将始终对我方具有约束力, 并可随时被招标人接受；

本投标函已考虑了招标人向我方发出的关于招标文件的修改通知(如有)。

投标人：（盖章）

投标人法人代表或委托代理人：

日期：