**同祥北路（龙腾路—北四路）苗木补植工程**

劳务、施工机械分包

（工程招标编号：JKQJT-2025033 ）

**招**

**标**

**文**

**件**

|  |  |
| --- | --- |
| 招标单位 | 桐城市天正园林绿化工程有限公司 |
| 招标组织部门 | 桐城经开区建设投资集团招投标办公室 |
| 日 期 | 2025年 6 月 17 日 |

一、招标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 工程名称 | 同祥北路（龙腾路—北四路）苗木补植工程 |
| 2 | 建设地点 | 同祥北路（龙腾路—北四路） |
| 3 | 建设规模 | 1.枯死苗木挖除、清运劳务内容：香樟（胸径18cm）48株、香樟（胸径30cm）1株、广玉兰（胸径18cm）3株、红叶李（地径10cm）7株、桂花（地径10cm）3株；  2.栽植、养护(成活期1个月+保存养护期11个月）劳务内容：香樟（胸径12cm）49株、广玉兰（胸径12cm，株高400-500cm，冠幅200-300cm）3株、红叶李（地径8cm）7株、桂花（地径8cm，，株高250-300cm，冠幅200-250cm）3株。 |
| 4 | 承包方式 | 劳务、施工机械分包 |
| 5 | 质量标准 | 达到相关专业验收规范的合格标准。 |
| 6 | 询价范围 | 建设内容 |
| 7 | 工期要求 | 工期 20天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格先审。 |
| 10 | 投标有效期 | 为90日历天（从投标截至之日算起） |
| 11 | 投标保证金 | 500元 |
| 12 | 踏勘现场 | 各投标人自行踏勘，询价单位只提供现有条件。 |
| 13 | 投标报价文件提交地点及截至时间 | 收件人： 胡良飞  地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室  时间： 2025年 6月 23日15时 |
| 14 | 投标开标 | 开始时间：2025年6 月23 日15时  地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室 |

**二、招标书**

根据桐开建投委办秘2025年第10次会议纪要，同祥北路（龙腾路—北四路）苗木补植工程由天正园林承接施工。前期准备工作已就绪，现桐城市天正园林绿化工程有限公司依据国家有关法律法规等规定,采用公开招标方式对此工程的劳务、施工机械进行公开招标，择优选定分包单位。

**一、本次询价的工程**：同祥北路（龙腾路—北四路）苗木补植工程。

**二、劳务分包项目概况**：

1. 枯死苗木挖除、清运：香樟（胸径18cm）48株、香樟（胸径30cm）1株、广玉兰（胸径18cm）3株、红叶李（地径10cm）7株、桂花（地径10cm）3株；

2.栽植、养护(成活期1个月+保存养护期11个月）：香樟（胸径12cm）49株、广玉兰（胸径12cm，株高400-500cm，冠幅200-300cm）3株、红叶李（地径8cm）7株、桂花（地径8cm，，株高250-300cm，冠幅200-250cm）3株；

3.施工机械：本工程所要使用的大、小型施工机械。

**三、建设地点**：同祥北路（龙腾路—北四路）。

**四、劳务分包造价及具体分包内容**：此工程预算价为69423.57元，下浮15%后价款为59010.00元，劳务及施工机械费为34000.00元（苗木25010.00元由天正园林公司另行询价提供）。分包内容：枯死苗木挖除、清运、栽植、养护。所有施工机械进退场以及施工过程中包括根据工程特点和现场因素发生的所有措施性费用、为实施和完成工程所需的劳务费、辅材费、施工机械费、施工用水电、所有机械进退场费用、安全设施费、管理费用、税金、保险费、利润、规费（含环保部门收取的相关费用）等所有费用以及本询价文件所述的施工风险、责任和义务均包含在合同总价内。

**五、投标报价：**本工程最高限价为**34，000.00**元，报价以总价方式报价。

**六、工期**：20天，具体开工日期以甲方开工通知为准。

**七、工程质量标准**：合格。

**八、资格审查：**资格先审。投标单位于2025年 6 月 23 日上午9时前提交资格审查文件，逾期提交拒收。招标单位和招标办对所有资格文件进行资格审查，只有通过招标单位和招标办资格审查后的投标人方可交纳投标保证金进行项目投标报价。开标现场对投标单位的资格进行复查，不符合要求的，退回投标文件。资格审查文件提交地点：桐城经开区建设投资集团有限公司五楼招投标办公室。联系人：胡先生13865108771

**九、投标单位资格要求：**投标单位须具有独立法人资格且具备相应资质投标企业未处于被责令停业、投标资格被取消、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标、严重违约或违规使用农民工、拖欠农民工工资以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

**十、工程付款方式：**工程竣工验收合格后，付至合同总价的60%；养护期（从竣工验收合格日起一年内）结束后验收无任何质量问题付至合同价款的100%。

**十一、税金：**执行前期工程财务结算制度。

**十二、投标保证金及退还：**人民币伍佰元整（￥500.00元），投标人在报价截止时间前须将保证金从投标人基本账户缴至桐城市天正园林绿化工程有限公司账户，不得从其他账户转入（转帐时须备注项目名称）。保证金须在报价截止时间前到达指定账户，否则不接收投标文件。未中标的投标保证金一星期内退还（不计息）。

名称:桐城市天正园林绿化工程有限公司

开户行:安徽桐城农商行和平支行

账号：20000381300910300000018

**十三、履约保证金及退还：**履约保证金为人民币伍佰元整（￥500.00元），中标单位投标保证金自动转为履约保证金，差额部分

开标后三个工作日补齐。工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

**十四、投标报名及招标文件的获取、答疑澄清：**

1、凡有意参加投标并符合资格要求者，请于2025年 6 月 17日至2025年6月23日自行在桐城经开区建设投资集团有限公司网站下载。具体流程如下：登陆桐城经开区建设投资集团有限公司（http://www.tcjjj.cn/）， 进入“招标采购项目”模块，下载招标文件进行线下投标。

2、如有招标答疑、补遗、澄清或修改，招标人将于招标文件规定的时间在桐城经开区建设投资集团有限公司 网站补遗澄清栏发布，请投标人在开标前自行查阅并下载打印装订在投标文件中，否则所造成的一切后果包括但不限于作无效标处理等，由投标人自行承担。

**十五、投标截止时间及提交地点：**投标文件应于2025年 6 月 23 日下午15时前提交至桐城经开区建投集团五楼招投标办公室，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

**十六、开标时间及地点**：投标文件提交截止时间的同一时间在桐城经开区建投集团五楼招投标办公室进行。请各投标单位准时参加。

**十七、评标方法：合理低价法**

本次招标采用三轮报价竞价方式进行，第二轮有效报价为低于第一轮最低报价，超过第一轮最低报价的均为无效报价；第三轮有效报价为低于第二轮最低报价，超过第二轮最低报价的均为无效报价。第三轮报价结束，报价最低为中标候选人。

**注意：三轮报价单上必须盖上投标单位的公章,否侧作为无效标处理。**

评标办法：由招标评标委员会成员、评标委员会对中标候选人的经济基础、组织管理协调能力、等各项因素进行综合考虑，确定中标人候选人，报集团公司党委会批准后正式确定为中标人。对未中标候选人不作解释。评中标条件：1、中标人必须具有良好的经济基础、丰富施工经验及较强施工组织管理能力；3、中标人的报价为合理低价；

**十八、投标文件编制格式：**投标文件应包括投标函、工程预算及相应资质证明，提交时密封完整。具体格式不作要求。

**十九、招标失败：**符合投标条件的报价单位不足三家，桐城经开区建设投资集团有限公司招投标领导小组办公室则重新组织招标。

**二十、信访投诉：**本工程招投标过程中若发现违规违纪行为，请及时以书面（或电话）反馈至桐城经开区建设投资集团有限公司纪检组。联系人：陈先生；联系电话：13956533076

招标单位： 桐城市天正园林绿化工程有限公司

2025年 6 月17 日

**附件1：同祥北路（龙腾路—北四路）苗木补植工程劳务、施工机械分包**

**（第 次报价）**

**致：桐城市天正园林绿化工程有限公司**

经踏勘项目现场，以及审查招标文件及其所有组成文件、补充文件后，我方愿以总价人民币（大写） 元(小写￥ 元)的投标价格完成工程的实施、完工并修复其任何缺陷；

如果我方的投标被接纳，我方保证在规定时间内完成和交付本合同规定的全部工程；

我方确认所提供的投标价格已充分考虑了工地周围环境、交通道路、现场条件、招标文件及其所有组成文件、工程质量标准、工期要求、施工措施、安全文明措施、成本投入、材料价格变动因素、施工不可预见费(招标人认可的工程价款变更除外)等各种内、外部因素对报价的影响；

我方同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用；

我方知道，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低或其它任何投标函，且无需作任何解释；

我方同意在从规定的投标截止日起按照投标须知规定的投标有效期遵守本投标书。在此期限届满之前, 本投标书将始终对我方具有约束力, 并可随时被招标人接受；

本投标函已考虑了招标人向我方发出的关于招标文件的修改通知(如有)。

投标人：（盖章）

投标人法人代表或委托代理人：

日期：