桐城经开区和平苑小区、双创园B区

绿化养护劳务分包

竞价文件

发包项目编号：JKQJT-2025047

招标单位：（单位公章）桐城市天园林绿化工程有限公司

代理机构：（单位公章）桐城经开区建投集团招投标办公室

2025	年 10 月27  日

目 录

第一章 竟价公告

第二章投标单位须知

第三章 招标单位需求

第四章 竟价响应文件格式

第一章竞价公告

一、项目基本情况

项目名称：桐城经开区和平苑小区、双创园B区绿化养护工程

项目编号：

项目批准文号：根据桐开建投委办秘2025年第20次及桐开建投办秘2025年第13次会议纪要内容，桐城经开区和平苑小区、双创园B区绿化养护工程由桐城市天正园林绿化工程有限公司负责养护，现桐城市天正园林绿化工程有限公司依据国家有关法律法规等规定，采用公开竞价方式进行公开竞价，择优选定劳务分包单位。

招标单位：桐城市天正园林绿化工程有限公司

代理机构：桐城经开区建投集团招投标办公室

资金落实情况：企业自筹资金

项目概况：经开区和平苑1-92#楼养护面积52971m2；双创园B区12909m2。

项目控制价：167994.00元/年。

服务期限：两年（1+1）。每年一签，每年合同期满经考核均为良好可续签一年。

养护标准：二级养护。

二、投标单位的资格要求

资质要求：提供有关劳务资质、安全生产许可证

财务要求：投标企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财务被接管、冻结和破产状态

业绩要求：有类似劳务养护经验

信誉要求：企业没有因骗取中标、严重违约或违规使用农民工、拖欠农民工工资以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的

主要人员要求：中标的劳务单位必须匹配相应的养护人员

其他要求：无

本项目是否接受联合体：接受   不接受

组成联合体的，应满足下列要求：【无】

三、获取竞价文件

获取时间： 2025 年  10 月 27日至 2025 年 11月 2日(文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30(北京时间，法定节假日除外)

获取地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室

文件售价：【无】

资格审查方式：资格先审。投标单位于2025年 10 月  31 日下午17时前提交资格审查文件，逾期提交拒收。招标单位和招标办对所有资格文件进行资格审查，只有通过招标单位和招标办资格审查后的投标人方可交纳投标保证金进行项目投标报价。开标现场对投标单位的资格进行复查，不符合要求的，退回投标文件。资格审查文件提交地点：桐城经开区建设投资集团有限公司五楼招投标办公室。联系人：胡先生13865108771

四、竞价投标保证金及退还：人民币叁仟元整（￥：3000.00元），投标人在报价截止时间前须将保证金从投标人基本账户缴至桐城市天正园林绿化工程有限公司账户，不得从其他账户转入（转帐时须备注项目名称）。保证金须在报价截止时间前到达指定账户，否则不接收投标文件。未中标的投标保证金一星期内退还（不计息）。

收款单位名称：桐城市天正园林绿化工程有限公司

开户银行:安徽桐城农商行和平支行

收款账号：20000381300910300000018

五、竟价响应文件提交

截止时间：2025 年 11月  3 日 15 时  00 分(北京时间)(从竞价文件开始发出之日起至投标单位提交竟价响应文件截止之日止不得少于5个工作日)

提交文件地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室

六、竟价响应文件开启

时间：2025年  11 月 3 日15时00分(北京时间)

地点：桐城经开区建投集团五楼招投标办公室

七、评标方法：合理低价法

本次招标采用两轮报价竞价方式进行，第二轮有效报价为低于第一轮最低报价，超过第一轮最低报价的均为无效报价。第二轮报价结束，报价最低为中标候选人。(注意：两轮报价单上必须盖上投标单位的公章,否侧作为无效标处理)。

八、招标失败

符合投标条件的报价单位不足四家，桐城经开区建设投资集团有限公司招投标领导小组办公室则重新组织招标。

九、公告媒介及期限

本次竞争价公告在桐城经开区建投集团公司网站上发布，期限为自公告发布之日起5个工作日（http://www.tcjjj.cn/）。

十、联系方式

招标单位信息：

名称：桐城市天正园林绿化工程有限公司

地址：桐城经开区建投集团公司大楼四楼

联系人：王俊    联系方式：13865563779

代理机构信息：

名称：桐城经开区建投集团招投标办公室

地址：桐城经开区建投集团公司大楼五楼

联系人：胡先生

联系方式：13865108771

第二章 投标单位须知

一、投标单位须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 现场踏勘 | 自行踏勘 集中组织 时间： 2025 年 10 月 31 日 15 时 00 分 地点：桐城经开区 现场踏勘联系人：王先生联系电话:13865563779备注：如供应商未参加招标单位统一组织的现场踏勘，视同放弃现场踏勘，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 1.2 | 养护级别 | 二级养护 |
| 1.3 | 服务期限 | 两年（1+1）。每年一签，每年合同期满经考核均为良好可续签一年。 |
| 2.1 | 标段划分 | 不分包 分为 1个标段 投标单位参加多个标段竞价的成交数规定： |
| 3.1 | 竞价保证金 | 人民币叁仟元整（小写：3000.00元） |
| 4.1 | 询价截止时间 | 2025年 11 月 3 日 15 时 00 分 |
| 4.2 | 竞价有效期 | 自竞价截止日后90日历天 |
| 4.3 | 竞价现场提交其他材料要求 | 详见竞价公告 |
| 4.4 | 竞价文件提交截止时间 | 详见竞价公告 |
| 4.5 | 竞价时间 | 详见竞价公告 |
| 4.6 | 竞价地点 | 详见竞价公告 |
| 5.1 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 5.2 | 确定中标候选人或中标单位 | 评审委员会确定中标单位：1家 招标单位委托评审委员会确定 招标单位报集团党委会确定 |
| 6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 口不要求 要求 (1)履约保证金的金额:成交合同金额的2%; (2)履约保证金的形式:银行转账； (3)提交时限:成交人在合同签订前应按竞价文件要求提交履约担保； (4)收取单位:桐城市天正园林绿化工程有限公司 (5)单位账号:20000381300910300000018 开户银行：安徽桐城农商行和平支行 (6)退还时间:由甲方签订合同中约定，验收合格后7个工作日不计息退还。 |
| 7.1 | 异议递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式 接收部门：集团招标办公室 联系电话：13865108771 通讯地址:：公司大楼五楼 |
| 7.2 | 投诉递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式 接收部门：集团招标领导小组 联系电话：13956533076 通讯地址： 公司大楼八楼 |
| 8.1 | 其他内容 | / |
| 9.1 | 质量标准要求 | 质量标准：合格 |
| 10.1 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 11.1 | 招标单位提供的资料 | 竞价文件 工程量清单 最高投标限价(控制价) |
| 12.1 | 特别提醒 | 养护期内，若有新增绿化面积，按养护移交日成交单价计算 |

注：如投标单位须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以投标单位须知前附表的规定为准。

第三章  招标单位需求

一、人员到岗及履约要求：

（1）投标单位一旦成交，养护现场负责人及养护机械等在整个养护期内必须在位，否则招标单位有权终止合同，由此造成的损失，成交投标单位自行承担并赔偿可能给招标单位造成的损失

(2)成交投标单位不得擅自更换项目部主要管理人员。确需更换时，须报招标单位同意。

(3)成交投标单位未能按照承诺到岗尽职的，招标单位将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知，如仍未及时整改 ，招标单位有权责令其停工整改、直至终止合同。

二、养护要求：详见附件《园林绿化养护管理考核、评分标准及处罚细则》

三、重要说明：

(1)劳务分包在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

(2)关于项目管理人员在施工现场的时间要求:驻场时间每月不少于 22天，每天在岗工作时间不得少于8小时，项目管理人员离开现场的必须事先书面请假。

四、合同价格：

合同价格形式：总价合同。总价包含的风险范围：

1、报价人已经仔细勘察现场，了解现场各项养护条件。

2、根据养护特点和现场因素发生的所有措施性费用、为实施和完成工程所需的劳务费、材料费、施工机械费、临舍、水电、缺陷修复费、安全设施费、管理费用、税金、保险费、利润、规费（含环保部门收取的相关费用）等所有费用以及本竞价文件所述的施工风险、责任和义务均包含在合同总价内。

五、付款方式及考核:

1、付款条件：按月度计算养护经费。

（1）按季度考核结果，每年度结束一并结算支付当年已完成服务内容的90%，服务期结束后30日内结清。

（2）季度考核，依据检查考核情况于下季度10日前（节假日顺延）拨付承包方上月养护经费；即季度考核得分在95分以上（含95分），月养护经费全额拨付；得分在75分-95分（含80分）之间的，与95分比较，每下降1分，季度养护经费扣除200元，以此类推；得分在75分以下（不含80分），当月月养护经费按60%支付，连续超过二次75分以下，业主将终止合同。

（3）年终综合考评：全年中季度考核平均分在95分（含95分）以上，评为年度优良养护工程；在下一轮养护工程投标中作为加分的依据。

（4）考核不合格扣除当季度全部养管费用且连续四个季度考核不合格的招标单位有权终止合同。

2、考核管理：

招标单位成立考核领导小组，下设日常考核组。

第四章 竞价响应文件

一、报价表格式

项目名称：

项目编号：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 元 人民币大写： 元 |
| 养护标准 | 二级养护 |
| 养护工期 | 365日历天 |
| 是否响应付款方式 | 是 否 |
| 备注说明 | 以一年养护服务期进行报价 |

投标单位签章：

日        期：

注：

1.本表内容包括了竞价文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 资格证明资料

(投标单位可自行制作格式)

投标单位应根据竞价公告中的“投标单位资格要求”提供相关证明材料，包括但不限于资质证明材料、财务证明材料、业绩证明材料、信誉证明材料等。证明材料一般使用复印件或影印件。

三、竞价响应函

致：某采购单位

某代理机构

根据贵方的竞价公告，我方兹宣布同意如下：

1、经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的竞价须知，我方接受上述文件要求，最高投标限价(控制价)无异议。

2.我方已详细审核并确认全部竞价文件及有关附件，充分理解竞价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的竟价报价不低于企业个别成本。

3.一旦我方成交，我方保证按竞价文件约定的养护标准完成养护工作。

4.一旦我方成交，我方保证竞价文件中承诺的项目管理及养护机械设备到位。

5.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按竞价文件规定的方式、金额向招标单位提交履约担保。

6.我方同意所提交的竞价响应文件在竞价文件规定的有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价响应文件以及竞价文件、竞价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.我方承诺：

（1）我单位竞价并成交后在项目所在地交纳相关税费。

（2）我方已对招标单位提供的最高投标限价(控制价)进行认真复核 ，确认无误，成交后不再另行调整。

（3）我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含竞价文件公布的一切费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。

（4）我方无条件响应竞价文件公告中所有内容。

9.其他补充说明：补充说明事项(如有)

投标单位签章：

日        期：

四、授权书

本授权书声明：（投标单位名称）授权(投标单位授权代表姓名、职务)代表我方参加（项目名称）竟价活动，全权代表我方处理竟价过程的一切事宜，包括但不限于：提交竟价响应文件、参与竟价、签约等。投标单位授权代表在竟价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标单位授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式:(请填写手机号码)

投标单位签章：

年  月  日

注：

- 本项目只允许有唯一的投标单位授权代表，提供身份证明扫描件；2.法定代表人参加竟价的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

五、竞价保证金缴纳凭证

六、法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：   系我单位法定代表人。(投标单位单位名称)

特此证明。

投标单位签章:

日期:

七、其他材料(如有)

附件：

园林绿化养护管理考核、评分

标准及处罚细则

桐城市天正园林绿化工程有限公司

园林绿化养护管理考核、评分

标准及处罚细则

为确保我公司园林绿地的养护水平，全面提高绿地养护质量，实现绿地养护长效管理机制，设定本评分标准。

一、考核管理机构及考核方式

桐城市天正园林绿化工程有限公司负责绿地养护的日常检查，季度考核、年度汇总的工作。日常检查是指对各责任养护管理绿地进行日常全面巡查，季度考核是指按季度对各责任养护管理绿地全面检查，并对照管养标准进行考核评分，年汇总是指对季度考核的总结，对有无生产安全的整体概述，并上报。

检查考核惩治程序

1、日常检查：现场检查   书面整改    扣罚通知。

2、季度考核：现场检查   考核评分    公布结果。

3、年度汇总：季度考核的汇总   上报结果。

二、考核主要内容

2.1 绿化养护管理要点及主要内容

2.1.1 园艺管理、病虫害防治部分严格按照《园林绿化养护管理标准》进行养护管理。

2.1.2 其它

2.1.2.1 负责对管理区域内的座凳、木质铺装、花架、木栅栏、喷泉等公共设施的日常巡查及维护。若设施遭损毁，更换维修费用将从当月养护经费中扣除。

2.1.2.2 负责对管理区域内修剪下的枝叶及时清运、做到随产随清。

2.1.2.3 负责对管理区域内的秩序管理，无栓挂，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为；游园秩序井然；设施完好无损，否则照价赔偿。

2.1.2.4 台账记录详细如实。养护单位须建立健全每日巡视制度。项目经理每日巡视，发现并处理养护区域内出现的问题，做好每日巡视记录。

2.1.2.5 对管理单位下发的整改通知书做到及时处理与解决。

2.1.2.6 指定专人分区负责养护管理

2.1.2.7 养护单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的园林植物种植，补植、移植等工作。

2.1.2.8 负责养护范围内的乔、灌木及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作。

2.1.2.9 养护期内，各中标养护单位管养范围内，出现绿化苗木死亡，缺损等现象，由养护单位及时补植、完善。费用自负。

2.1.2.10 如遇上级各种检查以及各类创建评比活动时，养护单位应及时安排人员做好绿地维护管理工作，确保养护单位达标不失分，基本无批评投诉问题，由此产生的费用均在合同价款以内。

2.2 工作人员要求

绿地每15000平方米固定现场养护工人不少于1人，在总人数不变的情况下，合理安排各标段内重要景点的养护工人数量。

表1 工作人员人数要求

| 标 段 | 人员配备要求（人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管理人员 |  | 现场绿地养护工人最低限 |
|  | 专职项目经理 | 专职技术员 |  |
| 一 | 1 | 2 | 地段面积/该地段人员定额 |

工作人员具体要求如下：

（1）工作人员应穿戴统一服装，秩序巡查人员制服及配套设备要符合行业规定。

（2）工作人员上路进行绿篱、行道树修剪或病虫害防治等相关园林养护工作时，应先在工作路段两端设置警示标牌。

（3）确保24小时应急服务和承诺服务工作，有固定办公地点、值班人员及联系电话。

（4）项目经理必须常年在现场，并且不得同时担任其他项目的项目经理。

2.3养护机械设备配置要求

表2 养护机械设备配置要求

| 标 段 | 机械设备配置要求（辆或台） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水车等常用车 | 打药车或喷药设备 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 |
| 一 | ≥1 | ≥1 | ≥5 | ≥5 |

3、考核方式

实行季度考核与日常巡查（即不定期考核）、督查相结合的方式。采取随机抽样检查（抽检样块面积占总样块面积的比例不低于30%）；

日常检查中发书面整改通知1次，即扣200—500元，且书面整改通知书实行月累计制，当月收到书面整改通知书3次，该管养单位所有绿地的月考核不得进入优良序列。若针对某一问题的书面整改通知在整改期限内仍未完成整改，则加倍处罚。以下每项问题，将作为发书面整改通知的依据：

（1）道路及公园乔木、灌木每年修剪达不到一次，花草色带每年修剪达不到六次；

（2）一个责任片内发现一处电线下的树枝未及时修剪；

（3）一个责任片内，因养护不当造成苗木枯死的：胸径20厘米以上乔木或冠幅250厘米以上的灌木1株；绿篱、地被类10平方米；胸径20厘米以下乔木或冠幅250厘米以下的灌木3株。（不含当年新  植苗木）

（4）未及时采取抗旱措施，造成绿化枯稍等严重影响景观效果的，一个责任片内树木3株以上或绿篱、地被类20平方米以上。

（5）病虫害未及时防治的，造成病虫危害并影响观赏效果：大树  （乔木胸径15厘米以上）5株；灌木（冠幅200厘米以上的）5株；其他规格乔灌木10株；绿篱、地被类10平方米。

（6）草坪达30平方米以上未及时修剪或修剪过低的：冷季型草坪草高超过18厘米或低于5厘米的，暖季型草坪草高超过10厘米或低于3厘米的。

（7）成坪草坪内的大型异类杂草率超过5％；绿篱内杂草率超过5％或杂草高度已超过矮篱。

（8）一个责任片内，树木枯枝、枯叶未修剪达3株以上；乔木根部萌条未抹芽达3株以上。

（9）花灌木未及时进行整形修剪的。

（10）定型绿篱修剪不及时，一个责任片内，每平方米绿篱嫩条高度超过10厘米达5根以上的。

（11）片植绿篱修剪未带线修剪；或绿篱修剪不平整影响景观效果；定型绿篱修剪后高度超过规定标准的。

（12）需逐步放高的矮篱蹿条高度超过新萌发平面10厘米达10平方米的。

（13）草坪过火面积超过20 平方米或草坪过火后1日内仍未采取修剪、浇灌等处理措施的。

（14）绿地内有枯死树1周内未清理或因外力造成乔灌木严重歪斜、倒伏24小时内未扶正的。

（15）草花坛花卉过了观赏期，枯萎花卉3天内未清理完的。

（16）施肥、刷白、松士等养护措施未在规定时间内完成或未按规定标准实施的。

（17）绿篱、草坪修剪后的残留枝叶当日内末清理完的；修剪明显不平整的。

（18）焚烧垃圾或垃圾未日产日清的。

（19）在大树修剪、砍伐、移植等作业时未采取安全措施的。

（20）有采花、折枝、践踏等损坏园林绿化行为或破坏园林设施行为，未及时制止的。

（21）对擅自砍伐、移植、损坏树木、侵占绿化用地的行为未予以制止未及时上报的。

（22）花坛、侧石、廊架等园林设施破损在半个月内未完成维修的（不含道路侧石）

（23）被电台、电视台、报纸等新闻媒体曝光，或被市民及相关部门投诉，经调查确有责任的。

（24）针对同一责任片内，同一类问题月累计口头通知次数在3次以上的。

（25）在一个责任片内，月累计口头通知次数达10次的。

（26）养护单位在规定限期内未整改到位；或书面整改期限内未将整改情况及时反馈考核部门的。

（27）养护管理责任单位考核记录流于形式；或不能发现严重问题的。

（28）对社会投拆、媒体曝光等重点管养问题的督察，一经核实，视情节严重情况，每起每次扣2000-3000元。

4、考核程序

4.1日常巡查

4.1.1 考核单位每周对各标段的管理情况（包括绿化养护情况、人员到岗到位、统一着装等）进行不定时的明察暗访，发现问题记录存档并按考核项目规定的分值比例直接扣分，并及时向养护单位下发整改通知书，明确完成时间。

4.1.2 下达的阶段性工作不能按要求完成的，可直接扣除相应的分值。

4.1.3  养护单位管理失当，受到上级领导点名批评或有新闻媒体负面报道的，考核成绩直接扣分，可累计扣分。

4.2  督查  随时对养护企业的养护管理工作进行监督检查；

4.3 季度考核   随机抽取检查考核绿地样块→现场检查→考核评分→计算结果→扣罚通知→公布结果→备案。

5、考核办法

（1）城市养护管理考核分为：优良级95分以上（含95分）、合格级75-95分（含80分）、不合格级75分以下（不含75分）三个等级。

（2）季度考核，依据检查考核情况于下季度10日前（节假日顺延）拨付承包方上月养护经费；即季度考核得分在95分以上（含95分），月养护经费全额拨付；得分在75分-95分（含80分）之间的，与95分比较，每下降1分，季度养护经费扣除200元，以此类推；得分在75分以下（不含80分），当月月养护经费按60%支付，连续超过二次75分以下，业主将终止合同。

（3）年终综合考评：全年中季度考核平均分在95分（含95分）以上，评为年度优良养护工程，奖励全年养护费的2%；在下一轮养护工程投标中作为加分的依据。

（4）对养护质量不符合标准，且2次要求不能整改到位的，或因在应急事件中，养护企业不能立即完成承包范围内应急事项时，园林局可直接委派其他队伍进行整改，所需费用按整改费用的2倍从承包经费中扣除。

（5）养护企业应建立应急预案，包括应急小组、应急措施，应急设备和应急人员等，以适应和提高应急事件的处置能力。

6、其他规定

6.1 发生下列情况之一的将终止合同，并取消下次投标资格：

6.1.1 检查考核过程中，发现有转包和分包行为的；

6.1.2 合同期内不服从管理单位管理的；

6.1.3 全年连续两次考核不合格或月度考核三次以上不合格的；

6.2 养护单位须认真保护所承担养护区域内的绿地及绿化材料。

如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化材料缺损。如开挖方无法出具有效的开挖证明，养护单位应及时制止其开挖行为并通知考核组，否则因养护单位不作为而造成的苗木缺损、死亡等一切后果由养护单位承担，并视情况给予扣分。

7、本考核办法作为《绿化养护承包合同书》附件，合同期内有效，本办法如与双方合同约定相冲突的，以合同约定为准。

| # 绿化养护考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核区域： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 标准分 | 考核标准 | 考核办法 | 考核分 |
| 1 | 人员 要求 |  | 1、人员组成（其中技术工不得少于总人数的30%）：养护每1.5万平方米不得少于1名固定养护工，其它工人视养护要求酌情增加； 2、项目经理每月驻工地现场不得少于22天，进行统筹管理、技术指导、安全作业管理、发现绿地遭养护操作外原因被破坏的，及时以书面形式向相关管理部门报告等； 3、工作时间内（当日7:00--18:00），存在不在岗现象（雨天除外），按50元/人·天扣罚。 |  | 人员性别、年龄应由绿化养护管理承包方报甲方审核后上岗，并接受甲方考勤。达不到前述要求，取消承包方的养护管理资格，没收保证金 |
| 2 | 重视 程度 | 10 | 未在规定时限内落实整改巡查人员发现问题，每次扣0.5分； 公司内部管理制度不健全，扣1分； 各类原始台账、巡视记录、报表流于形式，扣1分； 节假日及创建等全市重大活动期间，积极做好各项工作，完成园林局各项交办任务。未按规定完成，每次扣1分；造成不良影响的，本项目得分直接按0分计算 | 巡查日志及 日常表现 |  |
| 3 | 修剪 、 造型 | 15 | 1、发现乔木残缺、树冠不完整、明显枯枝、病虫害枝、徒长枝、倒垂枝； 2、发现乔木影响高压线、路灯和交通设施； 3、发现灌木冠型不完整、有残缺； 4、发现色块、绿篱修剪不整齐、有残缺； 5、发现草坪修剪不整齐、有残缺； 6、花坛、花带轮廓不清晰，不整齐美观，有残缺或残花败叶； 7、发现苗木歪斜倾倒。 每发现一处扣0.5分（抽样100m2/处），扣完为止。 | 每季抽样 目测检查 |  |
| 4 | 病 虫 害 防 治 | 10 | 发现病虫害，每处扣0.5分（1m2/处，抽样50m2/处），扣完为止。发现常见严重病虫害，不得分。 | 病虫害盛发期（3-10月）每周抽样目测检查，其他时期每半月抽样目测检查 |  |
| 5 | 清除 杂草 、 地形 整理 | 10 | 1.发现杂草丛生（每1m2/处）； 2、发现土壤板结未及时松土； 3、发现树穴多土、缺土或不平整； 4、发现绿化带有明显堆土、凹土。 以上每项扣0.5分（抽样100m2/处），扣完为止。 | 每半月抽样 目测检查 |  |
| 6 | 排灌 、 施肥 | 5 | 发现绿地内积水、苗木缺水、缺肥，每处扣0.5分（每1m2/处，抽样10m2/处），扣完为止。 | 干旱多雨期每周抽样检查，其他时期每月抽样检查；施肥结合养护单位报告和现场抽样检查 |  |
| 7 | 补植 | 15 | 1、苗木死亡未及时清理，每处扣 0.5 分； 2、苗木残缺未及时补植，每处扣0.5 分； 3、补植的苗木品种、规格与原来的品种、规格相差较大，每处扣1分。 （注：地被、色块、绿篱，1m2/处；乔灌木、球类，2株/处；行道树1株/处；抽样100m2/处。） | 每月抽样 目测检查 |  |
| 9 | 植保 | 5 | 1、发现绿地烧毁（0.5m2/处，抽样50m2/处），每处扣1分； 2、发现人为践踏及车辆碾压严重地带未及时制止或未及时报告（每0.5m2/处，抽样50m2/处）每处扣0.5分。 2、严禁使用禁用化学农药，如发现，不得分。 | 不定期抽样 目测检查 |  |
| 11 | 日常 巡查 | 15 | 发现绿地内私自堆放杂物，停放车辆、“毁绿种菜”、树上乱悬挂，搭棚、树干钉钉刻画等，每处扣0.5分（抽样100m2/处）。 | 不定期抽样 目测检查 |  |
| 12 | 整体 面貌 | 15 | 苗木长势良好，整体景观协调，绿化率高，绿化覆盖率高，具有一定的观赏性，效果达到优良的 15-13 分，较好的12-9分，一般的8-5分，较差的4-0分。 | 每月抽样 目测检查 |  |
|  |  | 100 |  |  |  |